PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2014 m. balandžio 30 d. sprendimu

Nr. T1-111

(nauja redakcija 2014 m. liepos 3 d.

sprendimu Nr. T1-156)

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2014 metų

OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. |  | Objekto pavadinimas | Darbų rūšis | Objekto parametrai |  |  |  |  | Skirta lėšų tūkst. Lt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fiksuota pradžia ir pabaiga | Ilgis, m |  | Plotis, m |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Einamiesiems tikslams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijotų seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bijotų seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 107,7 km |  |  |  | 10,0 |  |
| 2. | Bijotų seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 105 km |  |  |  | 42,0 |  |
| 3. | Bijotų seniūnija, Girdiškės gyvenvietės Bokštų gatvės remontas |  | Paprastasis remontas | PK00+00 iki 02+50 | 250 |  | 4,0 |  | 8,03 |  |
| 4. | Bijotų seniūnija, Bijotai – Pavėriai kelio Nr. Bj-21 remontas |  | Paprastasis remontas | PK 12+20 | vnt. |  | 1 |  | 8,37 |  |
| 5. | Bijotų seniūnija, Žemaičių plentas – Tūjainiai kelio Nr. Bj-01 remontas |  | Paprastasis remontas | PK 00+00 iki 34+60 | 3,46 |  | 6 |  | 35,6 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,0 |  |
| Bilionių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Bilionių seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra | Išdaužų vietose | 12 m2 |  |  |  | 1,0 |  |
| 7. | Bilionių seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 51,45 |  |  |  | 2,0 |  |
| 8. | Bilionių seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 49,15 |  |  |  | 21,1 |  |
| 9. | Bilionių seniūnija, Bilionių k. Vampialaukio g. asfalto dangos remontas |  | Paprastasis remontas | PK 00+00 iki PK 01+10 | 0,12 |  | 4 |  | 23,86 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,96 |  |
| Didkiemio seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Didkiemio seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra | Išdaužų vietose | 33 m2 |  |  |  | 3,0 |  |
| 11. | Didkiemio seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 21,56 km |  |  |  | 1,0 |  |
| 12. | Didkiemio seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 19,46 km |  |  |  | 8,0 |  |
| 13. | Didkiemio mstl. Aušruvos gatvėje apsauginės tvorelės įrengimas |  | Paprastasis remontas (eismo saugumo priemonės) | PK 00+50 | vnt. |  | 1 |  | 8,64 |  |
| 14. | Didkiemio seniūnija, kelio Aušbruva - Balskai Nr. Di – 08 remontas |  | Paprastasis remontas | PK 05+50 iki 06+50 | 100 |  | 4 |  | 8,24 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,88 |  |
| Kaltinėnų seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kaltinėnų seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra | Išdaužų vietose | 278 m2 |  |  |  | 25,0 |  |
| 16. | Kaltinėnų seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 233,01 km |  |  |  | 15,0 |  |
| 17. | Kaltinėnų seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 226,65 km |  |  |  | 68,5 |  |
| 18. | Kaltinėnų seniūnija, Rūtelių kaimas, apsauginės tvorelės įrengimas |  | Paprastasis remontas (eismo saugumo priemonės) | PK 06+60 | vnt. |  | 1 |  | 16,56 |  |
| 19. | Kaltinėnų seniūnija, Rėzgalių kaimas, kelio Nr. Ka-45 remontas |  | Paprastasis remontas | PK00+00 iki 04+30 | 430 |  | 6 |  | 22,02 |  |
| 20. | Kaltinėnų seniūnija, Pasausalio kaimas, kelio Nr. Ka-42 remontas |  | Paprastasis remontas | PK00+00 iki 25+30 | 2530 |  | 6/7 |  | 68,42 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,5 |  |
| Kvėdarnos seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Kvėdarnos seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra | Išdaužų vietose | 341 m2 |  |  |  | 20,7 |  |
| 22. | Kvėdarnos seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 188,07 km |  |  |  | 10,0 |  |
| 23. | Kvėdarnos seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 175,47 km |  |  |  | 83,0 |  |
| 24. | Kvėdarnos seniūnija, Pajūralio kaimas, Sauslauskio gatvės remontas |  | Paprastasis remontas | PK00+00 iki 02+90 | 290 |  | 6 |  | 48,68 |  |
| 25. | Kvėdarnos seniūnija, Drobūkščiai – Kvėdarna, kelio Kv-46 tilto apsauginės tvoros įrengimas |  | Paprastasis remontas (eismo saugumo priemonės) | PK 24+10 (Vėžaus upelis) | m |  | 28 |  | 17,19 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,57 |  |
| Laukuvos seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Laukuvos seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra | Išdaužų vietose | 333 m2 |  |  |  | 30,0 |  |
| 27. | Laukuvos seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 239,75 km |  |  |  | 10,0 |  |
| 28. | Laukuvos seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 228,96 km |  |  |  | 85,2 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,2 |  |
| Pajūrio seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Pajūrio seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra | Išdaužų vietose | 197 m2 |  |  |  | 17,7 |  |
| 30. | Pajūrio seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 135,03 km |  |  |  | 8,0 |  |
| 31. | Pajūrio seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 125,7 km |  |  |  | 52,0 |  |
| 32. | Pajūrio seniūnija, Žvingių mstl. Jūros gatvė, asfalto dangos remontas |  | Paprastasis remontas | PK 02+50 iki 04+60 | 210 |  | 4 |  | 37,67 |  |
| 33. | Pajūrio seniūnija, Pakisio kaimo Kisės gatvė, asfalto dangos remontas |  | Paprastasis remontas | PK 00+00 iki 02+10 | 210 |  | 4 |  | 39,67 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,04 |  |
| Palentinio seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Palentinio seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 39,76 km |  |  |  | 2,5 |  |
| 35. | Palentinio seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 39,76 km |  |  |  | 14,0 |  |
| 36. | Palentinio seniūnija, Palentinio k. Raudžio g. Nr. Pl-05 remontas |  | Paprastasis remontas | PK 00+00 iki 06+20 | 620 |  | 4 |  | 15,9 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,4 |  |
| Šilalės kaimiškoji seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Šilalės kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra | Išdaužų vietose | 278 m2 |  |  |  | 25,0 |  |
| 38. | Šilalės kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 182,04 km |  |  |  | 10,6 |  |
| 39. | Šilalės kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 170,1 km |  |  |  | 70,0 |  |
| 40. | Šilalės kaimiškoji seniūnija, Jucaičių kaimas, Nemylo gatvės asfalto dangos remontas |  | Paprastasis remontas | PK 00+50 iki 03+60 | 350 |  | 6 |  | 30,85 |  |
| 41. | Šilalės kaimiškoji seniūnija, Mišučiai -Burkėnai, kelio Nr. Ši-43 remontas |  | Paprastasis remontas | PK 00+00 iki 21+80 | 2180 |  | 5 |  | 34,8 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,25 |  |
| Tenenių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Tenenių seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra | Išdaužų vietose | 18 m2 |  |  |  | 1,5 |  |
| 43. | Tenenių seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 40,05 km |  |  |  | 1,0 |  |
| 44. | Tenenių seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 38,55 km |  |  |  | 20,0 |  |
| 45. | Tenenių seniūnija, Tenenių mstl. Prano Vytauto Būdvyčio g. remontas |  | Paprastasis remontas | PK 00+00 iki 01+20 | 120 |  | 4 |  | 22,0 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,5 |  |
| Traksėdžio seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Traksėdžio seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra | Išdaužų vietose | 237 m2 |  |  |  | 21,3 |  |
| 47. | Traksėdžio seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 140,69 km |  |  |  | 7,0 |  |
| 48. | Traksėdžio seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 133,98 km |  |  |  | 43,0 |  |
| 49. | Traksėdžio seniūnija, Bokštų kaimas, Bokštų gatvės remontas |  | Paprastasis remontas | PK 00+00 iki PK 21+20 | 2120 |  | 6 |  | 34,45 |  |
| 50. | Traksėdžio seniūnija, Leviškiai-Bokštai kelio Nr. Tr.-17 pralaidos remontas |  | Paprastasis remontas | PK 21+60 | 100 |  | 6 |  | 68,75 |  |
| 51. | Traksėdžio seniūnija, Drobūkščiai- Kvėdarna kelio Nr. Tr-49 pralaidos ir nuokalnės remontas |  | Paprastasis remontas | PK 03+00 iki 04+00 | 100 |  | 6 |  | 8,3 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,8 |  |
| Upynos seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Upynos seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra | Išdaužų vietose | 200 m2 |  |  |  | 18,0 |  |
| 53. | Upynos seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 149,12 km |  |  |  | 7,1 |  |
| 54. | Upynos seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 145,13 km |  |  |  | 80,0 |  |
| 55. | Upynos seniūnija, Vytogalos kaimas, Mankaičiai-Gaubtys kelio Nr. Up-39 remontas |  | Paprastasis remontas | PK00+00 iki 22+50 | 2250 |  | 4 |  | 20,21 |  |
| 56. | Upynos seniūnija, Vytogalos kaimas, kelio Nr. 12-122 remontas |  | Paprastasis remontas | PK 00+00 iki 07+70 | 770 |  | 4 |  | 24,79 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,1 |  |
| Žadeikių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Žadeikių seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra | Išdaužų vietose | 111 m2 |  |  |  | 10,0 |  |
| 58. | Žadeikių seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga |  | Priežiūra žiemos metu | Seniūnijos keliai ir gatvės | 76,35 km |  |  |  | 3,0 |  |
| 59. | Žadeikių seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 72,55 km |  |  |  | 22,8 |  |
| 60. | Žadeikių seniūnija, Šilalės ir Alkos g. dalies asfalto dangos remontas |  | Paprastasis remontas | PK 06+00 iki 07+80 | 180 |  | 4 |  | 35,7 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,5 |  |
| Šilalės miesto seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Šilalės miesto seniūnijos vietinės reikšmės gatvės ir keliai su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra | Išdaužų vietose | 556 m2 |  |  |  | 50,0 |  |
| 62. | Šilalės miesto seniūnijos vietinės reikšmės gatvės ir keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga bei šaligatviai |  | Priežiūra žiemos metu | Miesto gatvės, aikštelės ir šaligatviai | 24,06 km 52.000 m2 |  |  |  | 117,0 |  |
| 63. | Šilalės miesto seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga |  | Priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | Miesto gatvės | 5,2 km |  |  |  | 20,0 |  |
| 64. | Šilalės miesto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių ženklinimo darbai |  | eismo saugumo priemonės | Miesto gatvės su asfaltbetonio danga | 1730m2 |  |  |  | 30,0 |  |
| 65. | Kelio ženklai Šilalės rajono vietinės reikšmės keliams ir gatvėms |  | eismo saugumo priemonės | Seniūnijų keliai ir gatvės | vnt./vnt |  | 12/36 |  | 15,0 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,0 |  |
| Iš viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1740,7 |  |
| Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,1 |  |
| Kapitalui formuoti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Kvėdarnos seniūnija, Kvėdarnos mstl., Žalioji g., Nr. 5 (pravažiavimo gatvė) |  | Kapitalinis remontas | Automobilių stovėjimo aikštelės remontas |  | m2 |  | 700 |  | 62,24 |
| 67. | Laukuvos seniūnija, Laukuvos mstl., pėsčiųjų - dviračių tako įrengimas (kairė pusė) ir asfalto dangos remontas |  | Kapitalinis remontas | PK00+00 iki 01+10 (tarp Taikos ir Eitvydaičių gatvių) prie bažnyčios (eismo saugumo priemonės) |  | 110 |  | 6 |  | 124,52 t.sk. 40,0 |
| 68. | Laukuvos seniūnija, Laukuvos mstl., Varnių g., dviračių tako ir šaligatvių įrengimas |  | Kapitalinis remontas (eismo saugumo priemonės) | PK02+50 iki 06+60 |  | 410 |  | 1,5 |  | 36,0 |
| 69. | Šilalės kaimiškoji seniūnija, Vingininkų k., Ivinskio g. šaligatvių (krašto kelias Šilalė-Didkiemis Nr. 4104) remontas |  | Kapitalinis remontas | PK 00+00 iki 02+50 |  | 250 |  | 1,5 |  | 100,61 |
| 70. | Šilalės miestas, Svirno gatvė, asfalto dangos įrengimas (su projektavimu) |  | Rekonstrukcija | PK 00+00 iki 01+67 |  | 167 |  | 4 |  | 140,0 |
| 71. | Šilalės miestas, Saulėtekio g., asfalto dangos įrengimas (su projektavimu) |  | Rekonstrukcija | PK00+00 iki 02+13 |  | 213 |  | 6 |  | 75,5 |
| 72. | Šilalės miestas, Struikų g., asfalto dangos remontas |  | Kapitalinis remontas | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos |  | m2 |  | 1400 |  | 122,59 |
| 73. | Atitvarinės metalinės apsauginės tvorelės įrengimas |  | Kapitalinis remontas (eismo saugumo priemonės) | (priešais ,,Aibės“ parduotuvę) J. Basanavičiaus g., Šilalė |  | m |  | 35 |  | 42,41 |
| 74. | Šilalės miestas, Maironio g. šaligatvių dangos remontas |  | Kapitalinis remontas | Ties Kultūros centru |  | m2 |  | 700 |  | 113,05 |
| 75. | Šilalės miestas, Dariaus ir Girėno g. šaligatvių dangos remontas |  | Kapitalinis remontas | Nuo Kovo 11-osios g. iki žiedo kairiosios pusės |  | m2 |  | 1100 |  | 135,22 |
| 76. | Rekonstruojamų objektų techninė priežiūra, medžiagų, mišinių ir gaminių kontroliniai bandymai |  | Inžinerinės paslaugos | Seniūnijų keliai ir gatvės |  | vnt. |  | 3 |  | 9,5 |
| 77. | Šilalės m. Šilo g. sutampančio su rajoniniu keliu Nr.4105 Šilalė-Žadeikiai 0,00-0,12 km ruožo rekonstrukcija |  | Inžinerinės paslaugos | Projektas |  | vnt. |  | 1 |  | 12,0 |
| 78. | Šilalės m. Sporto ir Dvaro gatvės rekonstrukcija (Sporto gatvė) |  | Inžinerinės paslaugos | Projekto koregavimas |  | vnt. |  | 1 |  | 10,0 |
| 79. | Šilalės m. Šilo g. sutampančio su rajoniniu keliu Nr.4105 Šilalė-Žadeikiai 0,00-0,12 km ruožo rekonstrukcija techninio projekto ekspertizė |  | Inžinerinės paslaugos | Projektas |  | vnt. |  | 1 |  | 1,57 |
| 80 | Šilalės m. Šilo g. sutampančio su rajoniniu keliu Nr. 4105 Šilalė-Žadeikiai 0,00-0,12 km ruožo rekonstrukcija |  | Rekonstrukcija | PK 00+00 iki 01+20 |  | m |  | 120 |  | 25 |
| 81. | Rezervas |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,99 |
| Iš viso kapitalui formuoti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071,2 |
| Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,5 |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2811,9 |
| Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,6 |

___________________________________