|  |  |
| --- | --- |
|  | PATVIRTINTAŠilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. DĮV-13 |

**2025–2027 M. PLANUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO IR (AR) PRIEŽIŪROS** **DARBŲ IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIO REMONTO IR PRIEŽIŪROS** **DARBŲ SĄRAŠAS**

|  |
| --- |
| **2025 metai (Valstybės lėšomis)** |
| **Remonto darbai** |
| Eil. Nr. | Kadastro vietovė | Melioracijos statinių pavadinimas  | Preliminarūs kiekiai | Preliminarus lėšų poreikistūkst. Eur | Pastabos |
| Griovio ilgis, km | Drenažo žiotys, vnt. | Pralaidos/tiltai,vnt. |
| 1. | Šiauduvos | Griovių remonto darbai ir juose esančių statinių remontas | 2,24 | 20 | – | 29736,66 |  |
| 2. | Balsių | Griovių remonto darbai ir juose esančių statinių remontas | 2,35 | 18 | 4 | 64068,50 |  |
| 3. | Pajūrio | Griovių remonto darbai ir juose esančių statinių remontas | 4,26 | 26 | 1 | 81134,53 |  |
| 4. | Kaltinėnų, Bijotų, Pajūrio, Šilalės miesto teritorijoje  | Griovių ir juose esančių statinių projektavimas, projektų ekspertizė  | 10,00 | 55 | 10 | 15000,00 |  |
| 5. | Šilalės rajono savivaldybės kadastro vietovės | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas (pagal gautus prašymus) |  |  |  | 10060,31 |  |
| 6. | Traksėdžio,Balsių,Bijotų  | Melioracijos statinių priežiūros darbai (užtvankų Nevočių kaime ant Lokystos upelio, Balsių kaime ant Ašučio upelio ir Bijotų kaime ant Pelos upelio priežiūra). |  |  |  | 5000,00 |  |
| 7. | Šilalės rajono savivaldybės  | Melioruotos žemės būklės bei melioracijos statinių apskaita |  |  |  | 3000,00 |  |
|  | Iš viso: | 2025 m. | 18,85 | 129 | 15 | **208000,00** |  |

|  |
| --- |
| **2025 m. (Savivaldybės lėšomis)** |
| **Priežiūros darbai**  |
| Eil. Nr.  | Kadastro vietovė | Melioracijos statinių pavadinimas  | Griovio ilgis, km | Preliminarus lėšų poreikis,tūkst. Eur | Pastabos |
| 1. | Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų | Šilalės rajono Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose priežiūros darbai  | 21,16 | 22053,19 |  |
| 2. | Laukuvos | Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose priežiūros darbai | 23,62 | 25590,65 |  |
| 3. | Pajūralio ir Jomantų | Šilalės rajono Pajūralio ir Jomantų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose priežiūros darbai | 19,97 | 25110,19 |  |
| 4. | Biržų Lauko ir Jucaičių | Šilalės rajono Biržų Lauko ir Jucaičių kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose priežiūros darbai | 21,94 | 26426,05 |  |
| 5. | Šilalės rajono savivaldybės kadastro vietovės | Melioracijos statinių avarinis remontas (pagal gautus prašymus) |  | 50000,00 |  |
| 6. | Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje | Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechnikos statinių pagal kadastro vietovės būklės nustatymas, taisyklių atnaujinimas |  | 12000,00 |  |
|  |  |  Iš viso: | 86,20 | 161180,08 |  |

|  |
| --- |
| **2026 metai (Valstybės lėšomis)** |
| **Remonto darbai** |
| Eil. Nr. | Kadastro vietovė | Melioracijos statinių pavadinimas  | Preliminarūs kiekiai | Preliminarus lėšų poreikistūkst. Eur | Pastabos |
| Griovio ilgis, km | Drenažo žiotys, vnt. | Pralaidos/tiltai,vnt. |
| 1. | Pajūrio | Griovių remonto darbai ir juose esančių statinių remontas | 2,68 | 28 | 4 | 62585,05 |  |
| 2. | Kaltinėnų | Griovių remonto darbai ir juose esančių statinių remontas | 3,10 | 20 | 3 | 56000,00 |  |
| 3. | Bijotų | Griovių remonto darbai ir juose esančių statinių remontas | 3,50 | 14 | 2 | 53000,00 |  |
| 4. | Šilalės miesto teritorijoje | Griovių remonto darbai ir juose esančių statinių remontas | 1,0 | - | 3 | 10000,00 |  |
| 5. | Laukuvos, Jomantų | Griovių ir juose esančių statinių projektavimas projektų ekspertizė | 12,00 | 52 | 6 | 15000,00 |  |
| 6. | Šilalės rajono savivaldybės kadastro vietovės | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas (pagal gautus prašymus) |  |  |  | 12000,00 |  |
| 7. | Traksėdžio,Balsių irBijotų | Melioracijos statinių priežiūros darbai (užtvankų Nevočių kaime ant Lokystos upelio, Balsių kaime ant Ašučio upelio ir Bijotų kaime ant Pelos upelio priežiūra). |  |  |  | 5000,00 |  |
| 8. | Šilalės rajono savivaldybės  | Melioruotos žemės būklės bei melioracijos statinių apskaita |  |  |  | 3000,00 |  |
|  | Iš viso: | 2026 m. | 19,28 | 114 | 18 | **216585,05** |  |

|  |
| --- |
| **2026 m. (Savivaldybės lėšomis)** |
| **Priežiūros darbai**  |
| Eil. Nr.  | Kadastro vietovė | Melioracijos statinių pavadinimas  | Griovio ilgis, km | Preliminarus lėšų poreikis,tūkst. Eur | Pastabos |
| 1. | Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų | Šilalės rajono Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose priežiūros darbai  | 21,16 | 22053,19 |  |
| 2. | Laukuvos | Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose priežiūros darbai | 23,62 | 25590,65 |  |
| 3. | Pajūralio ir Jomantų | Šilalės rajono Pajūralio ir Jomantų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose priežiūros darbai | 19,97 | 25110,19 |  |
| 4. | Biržų Lauko ir Jucaičių | Šilalės rajono Biržų Lauko ir Jucaičių kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose priežiūros darbai | 21,94 | 26426,05 |  |
| 5. | Šilalės rajono savivaldybės kadastro vietovės | Melioracijos statinių avarinis remontas (pagal gautus prašymus) |  | 50000,00 |  |
| 6. | Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje | Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechnikos statinių pagal kadastro vietovės būklės nustatymas, taisyklių atnaujinimas |  | 6000,00 |  |
|  |  | Iš viso: | 86,20 | 155180,08 |  |

|  |
| --- |
| **2027 metai (Valstybės lėšomis)** |
| **Remonto darbai** |
| Eil. Nr. | Kadastro vietovė | Melioracijos statinių pavadinimas  | Preliminarūs kiekiai | Preliminarus lėšų poreikistūkst. Eur | Pastabos |
| Griovio ilgis, km | Drenažo žiotys, vnt. | Pralaidos/tiltai,vnt. |
| 1. | Jomantų | Griovių remonto darbai ir juose esančių statinių remontas | 2,50 | 14 | 1 | 37500,00 |  |
| 2. | Pajūrio | Griovių remonto darbai ir juose esančių statinių remontas | 2,50 | 12 | 2 | 56000,00 |  |
| 3. | Laukuvos | Griovių remonto darbai ir juose esančių statinių remontas | 9,50 | 40 | 5 | 142500,00 |  |
| 4. | Laukuvos, Tenenių | Griovių ir juose esančių statinių projektavimas projektų ekspertizė | 12,00 | 62 | 7 | 17000,00 |  |
| 5. | Šilalės rajono savivaldybės kadastro vietovės | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas (pagal gautus prašymus) |  |  |  | 10000,00 |  |
| 6. | Traksėdžio,Balsių irBijotų | Melioracijos statinių priežiūros darbai (užtvankų Nevočių kaime ant Lokystos upelio, Balsių kaime ant Ašučio upelio ir Bijotų kaime ant Pelos upelio priežiūra). |  |  |  | 5000,00 |  |
| 7. | Šilalės rajono savivaldybės  | Melioruotos žemės būklės bei melioracijos statinių apskaita |  |  |  | 3000,00 |  |
|  | Iš viso: | 2026 m. | 26,50 | 128 | 12 | **271000,00** |  |

|  |
| --- |
| **2027 m. (Savivaldybės lėšomis)** |
| **Priežiūros darbai**  |
| Eil. Nr.  | Kadastro vietovė | Melioracijos statinių pavadinimas  | Griovio ilgis, km | Preliminarus lėšų poreikis,tūkst. Eur | Pastabos |
| 1. | Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų | Šilalės rajono Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose priežiūros darbai  | 21,16 | 22053,19 |  |
| 2. | Laukuvos | Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose priežiūros darbai | 23,62 | 25590,65 |  |
| 3. | Pajūralio ir Jomantų | Šilalės rajono Pajūralio ir Jomantų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose priežiūros darbai | 19,97 | 25110,19 |  |
| 4. | Biržų Lauko ir Jucaičių | Šilalės rajono Biržų Lauko ir Jucaičių kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose priežiūros darbai | 21,94 | 26426,05 |  |
| 5. | Šilalės rajono savivaldybės kadastro vietovės | Melioracijos statinių avarinis remontas (pagal gautus prašymus) |  | 50000,00 |  |
| 6. | Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje | Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechnikos statinių pagal kadastro vietoves būklės nustatymas  |  | 6000,00 |  |
|  |  | Iš viso: | 86,20 | 99180,08 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_